APPLICATION JETONS NFC & BLUETOOTH

PLAN D'ORGANISATION PAR FONCTIONNALITE

3 developpeurs ¦ Chacun gere une fonctionnalite de bout en bout Modele + Service + Ecran + Tests par developpeur Flutter / Dart / MVVM / Riverpod / NFC / Bluetooth / SQLite / Hive DEV 1 Fondations & Creation de Jeton; DEV 2 Transfert NFC & Bluetooth; DEV 3 Securite & Historique.

# 1. Packages & Dependances (commun a toute l'equipe)

Ces packages doivent etre ajoutes par Dev 1 lors du setup initial. Tous les developpeurs travaillent avec ces dependances.

## 1.1 dependencies (pubspec.yaml)

| Package | Version | Usage | Priorite |
| --- | --- | --- | --- |
| flutter_riverpod | ^2.4.9 | Gestion d'etat MVVM | P0 - BLOQUANT |
| riverpod_annotation | ^2.3.3 | Annotations providers | P0 - BLOQUANT |
| sqflite | ^2.3.0 | Base de donnees SQLite | P0 - BLOQUANT |
| hive + hive_flutter | ^2.2.3 | Cache cle-valeur rapide | P0 - BLOQUANT |
| uuid | ^4.3.3 | Generation UUID unique | P1 - CRITIQUE |
| crypto | ^3.0.3 | SHA-256 / HMAC | P1 - CRITIQUE |
| nfc_manager | ^3.3.0 | Lecture / ecriture NFC | P1 - CRITIQUE |
| flutter_blue_plus | ^1.29.5 | Bluetooth Low Energy | P1 - CRITIQUE |
| permission_handler | ^11.3.0 | Permissions Android | P1 - CRITIQUE |
| go_router | ^13.2.0 | Navigation entre ecrans | P1 - CRITIQUE |
| freezed_annotation | ^2.4.1 | Modeles immutables | P2 - MOYENNE |
| json_annotation | ^4.8.1 | Serialisation JSON | P2 - MOYENNE |
| equatable | ^2.0.5 | Comparaison d'objets | P2 - MOYENNE |
| intl | ^0.19.0 | Formatage dates | P2 - MOYENNE |
| connectivity_plus | ^6.0.3 | Detection reseau | P2 - MOYENNE |

## 1.2 dev_dependencies

| Package | Version | Usage |
| --- | --- | --- |
| build_runner | ^2.4.8 | Generateur de code (Riverpod, Freezed, JSON) |
| riverpod_generator | ^2.3.9 | Auto-generation des providers |
| freezed | ^2.4.6 | Generation des modeles immutables |
| json_serializable | ^6.7.1 | Generation du code JSON |
| hive_generator | ^2.0.1 | Generation adaptateurs Hive |
| mockito | ^5.4.4 | Mocks pour les tests unitaires |

# Apres avoir modifie pubspec.yaml, chaque dev execute : flutter pub get dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs # Permissions a ajouter dans android/app/src/main/AndroidManifest.xml : # <uses-permission android:name="android.permission.NFC"/> # <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT"/> # <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN"/> # <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>

# 2. Ordre d'Implementation & Dependances

Les fondations (Dev 1, Phase 1) sont BLOQUANTES. Dev 2 et Dev 3 peuvent commencer leurs ecrans et maquettes mais doivent attendre le merge du PR fondations pour integrer les services.

| Ordre | Tache | Qui | Depend de | Priorite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | Setup Flutter + MVVM + Riverpod + go_router | Dev 1 | Rien | P0 - BLOQUANT |
| #2 | Modele Token (Freezed) + SQLite + Hive CRUD | Dev 1 | #1 | P0 - BLOQUANT |
| #3 | AppLogger + Result<T> + AppConstants + Router | Dev 1 | #1 | P0 - BLOQUANT |
| #4 | Permissions NFC & Bluetooth (AndroidManifest) | Dev 1 | #1 | P0 - BLOQUANT |
| #5 | Ecran creation jeton + ViewModel creation | Dev 1 | #2, #3 | P1 - HAUTE |
| #6 | Service NFC (NDEF encoder + transfert) | Dev 2 | #2 merge | P1 - HAUTE |
| #7 | Service Bluetooth BLE (scan + transfert) | Dev 2 | #2 merge | P1 - HAUTE |
| #8 | Ecran transfert (NFC + BT unifies) | Dev 2 | #6, #7 | P1 - HAUTE |
| #9 | Service Securite SHA-256 / HMAC | Dev 3 | #2 merge | P1 - HAUTE |
| #10 | Service Historique + modele TransactionRecord | Dev 3 | #2 merge | P1 - HAUTE |
| #11 | Ecran historique + filtres + recherche | Dev 3 | #9, #10 | P2 - MOYENNE |
| #12 | Gestion erreurs NFC/BT + persistance hors ligne | Dev 2 + Dev 3 | #8, #11 | P2 - MOYENNE |
| #13 | Tests unitaires & integration | Tous | #5,#8,#11 | P2 - MOYENNE |

# 3. Repartition Detaillee par Developpeur

|  | Developpeur 1 Specialite : Fondations du Projet + Fonctionnalite Creation de Jeton Branche : feature/dev1-fondations-creation |
| --- | --- |

Dev 1 est le premier a travailler. Son PR de fondations doit etre merge sur develop avant que Dev 2 et Dev 3 puissent integrer leurs services. Il prend ensuite en charge la fonctionnalite complete de creation de jeton.

### Phase 1 — Fondations (Jours 1-4) [PRIORITE ABSOLUE]

- Creer le projet Flutter et configurer l'architecture MVVM

- Configurer Riverpod + riverpod_generator (providers auto-generes)

- Creer la structure de dossiers : lib/core, lib/data, lib/domain, lib/presentation

- Configurer go_router avec toutes les routes de l'app (HomeScreen, CreateToken, Transfer, History)

- Ajouter toutes les dependances dans pubspec.yaml et executer build_runner

- Ajouter les permissions NFC et Bluetooth dans AndroidManifest.xml

- Creer AppLogger, Result<T>, AppConstants, AppStrings (utilitaires partages)

- Creer le modele Token avec Freezed : tokenId, type, valeur, dateCreation, dateExpiration, proprietaire, hash, signature, statut

- Creer TokenRepository (interface abstraite) + TokenRepositoryImpl

- Configurer SQLite (DatabaseHelper) + Hive : CRUD complet sur les jetons

- Creer un stub HomeScreen avec navigation vers les 3 ecrans principaux

### Phase 2 — Fonctionnalite Creation de Jeton (Jours 5-8)

- Creer TokenCreationViewModel (Riverpod) : logique metier de creation

- Generer automatiquement l'UUID v4 unique a la creation

- Valider les champs : valeur > 0, type non vide, proprietaire renseigne

- Sauvegarder le jeton en base (SQLite) et cache (Hive)

- Creer CreateTokenScreen : formulaire de creation (valeur, type, destinataire)

- Widget TokenCard reutilisable pour afficher un jeton (utilise aussi par Dev 3)

- Widget StatusBadge (actif / transfere / expire) reutilisable

- Ecran de confirmation apres creation avec recapitulatif du jeton

- Gestion des erreurs : champs manquants, UUID deja existant

- Tests unitaires : TokenRepository, TokenCreationViewModel

| Livrable | Chemin | Consomme par |
| --- | --- | --- |
| Modele Token (Freezed) | lib/domain/models/token.dart | Dev 2, Dev 3 |
| TokenRepository | lib/data/repositories/token_repository_impl.dart | Dev 2, Dev 3 |
| DatabaseHelper | lib/data/datasources/local/database_helper.dart | Dev 2, Dev 3 |
| AppLogger / Result<T> | lib/core/utils/ | Dev 2, Dev 3 |
| AppConstants / AppStrings | lib/core/constants/ | Dev 2, Dev 3 |
| app_router.dart | lib/core/router/app_router.dart | Dev 2, Dev 3 |
| TokenCreationViewModel | lib/presentation/providers/token_creation_vm.dart | Dev 1 uniquement |
| CreateTokenScreen | lib/presentation/screens/create_token_screen.dart | Dev 1 uniquement |
| TokenCard (widget) | lib/presentation/widgets/token_card.dart | Dev 1, Dev 3 |
| StatusBadge (widget) | lib/presentation/widgets/status_badge.dart | Dev 2, Dev 3 |

|  | Developpeur 2 Specialite : Fonctionnalite Transfert NFC & Bluetooth (bout en bout) Branche : feature/dev2-transfert-nfc-bluetooth |
| --- | --- |

Dev 2 prend en charge la fonctionnalite de transfert dans son integralite : de la couche service jusqu'a l'ecran. Il attend que le PR fondations de Dev 1 soit merge pour integrer les modeles, mais peut travailler en parallele sur la structure et les maquettes.

### Phase 1 — Services NFC (Jours 1-5)

- Creer NFCService : detection disponibilite + activation NFC sur l'appareil

- Encoder un jeton en message NDEF (type TNF_MIME_MEDIA, format JSON)

- Decoder un message NDEF recu en objet Token

- Implémenter la lecture NFC en mode actif (nfc_manager)

- Implementer l'ecriture NFC peer-to-peer (LLCP + SNEP)

- Gestion timeout : annulation automatique apres 10 secondes sans contact

- Gestion erreurs NFC : NFC desactive, appareil incompatible, echec lecture/ecriture, plusieurs appareils detectes

### Phase 2 — Services Bluetooth BLE (Jours 6-9)

- Creer BluetoothService : scan des appareils disponibles (flutter_blue_plus)

- Gestion de l'appairage entre deux appareils

- Etablissement connexion GATT et echange de donnees

- Serialiser le jeton en JSON et l'envoyer via BLE (characteristic write)

- Reception du jeton et deserialization

- Accusé de reception (ACK) : confirmation que le jeton a bien ete recu

- Gestion pertes de connexion : reconnexion automatique (max 3 tentatives)

- Gestion erreurs BT : Bluetooth desactive, appareil introuvable, timeout

### Phase 3 — Ecran Transfert unifie (Jours 10-12)

- Creer TransferViewModel (Riverpod) : logique de selection NFC ou Bluetooth

- Creer TransferScreen : interface de selection du mode (NFC / Bluetooth)

- Widget NFCAnimationOverlay : animation de scan NFC (cercles pulsants)

- Widget BluetoothDeviceList : liste des appareils BT disponibles avec statut

- Indicateur de progression du transfert en temps reel (etapes visuelles)

- Ecran de confirmation : jeton envoye avec succes + details du destinataire

- Dialogue d'erreur contextuel selon le type d'erreur (NFC / BT / validation)

- Tests unitaires NFCService et BluetoothService avec mocks

| Livrable | Chemin | Consomme par |
| --- | --- | --- |
| NFCService | lib/core/services/nfc_service.dart | Dev 2 uniquement |
| BluetoothService | lib/core/services/bluetooth_service.dart | Dev 2 uniquement |
| TransferViewModel | lib/presentation/providers/transfer_vm.dart | Dev 2 uniquement |
| TransferScreen | lib/presentation/screens/transfer_screen.dart | Dev 2 uniquement |
| NFCAnimationOverlay | lib/presentation/widgets/nfc_animation.dart | Dev 2 uniquement |
| BluetoothDeviceList | lib/presentation/widgets/bt_device_list.dart | Dev 2 uniquement |
| NDEF Encoder/Decoder | lib/core/utils/ndef_encoder.dart | Dev 3 (validation) |
| Test NFCService | test/nfc_service_test.dart | Equipe |
| Test BluetoothService | test/bluetooth_service_test.dart | Equipe |

|  | Developpeur 3 Specialite : Fonctionnalite Securite + Historique + Persistance (bout en bout) Branche : feature/dev3-securite-historique |
| --- | --- |

Dev 3 gere deux fonctionnalites complementaires : la couche securite (SHA-256, HMAC, anti-duplication) et le module historique complet avec l'ecran, les filtres, et la persistance hors ligne. Il partage le SecurityService avec Dev 2 qui l'utilisera pour valider les jetons recus.

### Phase 1 — Couche Securite (Jours 1-5)

- Creer SecurityService : generation hash SHA-256 sur les champs du jeton

- Implementer signature HMAC-SHA256 avec cle secrete locale

- Verification de l'integrite d'un jeton (re-calcul du hash et comparaison)

- Detection des jetons falsifies (hash ne correspond pas)

- Prevention des doublons : verifier l'UUID en base avant toute insertion

- Protection anti-rejeu : timestamp + nonce unique par transfert

- Service de validation complet : appele avant tout transfert et a la reception

- Tests unitaires du SecurityService (cas nominaux + cas d'erreur)

### Phase 2 — Modele & Service Historique (Jours 6-8)

- Creer le modele TransactionRecord (Freezed) : id, tokenId, type (envoi/reception), date, statut, expediteur, destinataire, methode (NFC/BT)

- Creer HistoryService : enregistrer une transaction, lire, filtrer, supprimer

- Table SQLite transactions : stocker toutes les operations de transfert

- Persistance hors ligne : sauvegarde automatique apres chaque operation

- Recuperation apres crash : restauration du dernier etat stable au demarrage

- Recherche dans l'historique : par date, statut, methode (NFC/BT), montant

### Phase 3 — Ecran Historique (Jours 9-12)

- Creer HistoryViewModel (Riverpod) : chargement, filtrage, tri de l'historique

- Creer HistoryScreen : liste des transactions avec pagination

- Widget TransactionTile : affichage d'une transaction (icone NFC/BT, montant, date, statut)

- Barre de filtres : par date, type (envoi/reception), methode, statut

- Barre de recherche avec debounce (recherche en temps reel)

- Ecran detail d'une transaction avec toutes les metadonnees

- Badge statistiques sur HomeScreen : nb jetons, total transfere, dernier transfert

- Tests unitaires HistoryService et HistoryViewModel

| Livrable | Chemin | Consomme par |
| --- | --- | --- |
| SecurityService | lib/core/services/security_service.dart | Dev 2 (validation reception) |
| CryptoHelper | lib/core/utils/crypto_helper.dart | Dev 2, Dev 3 |
| TransactionRecord (Freezed) | lib/domain/models/transaction_record.dart | Dev 3 uniquement |
| HistoryService | lib/core/services/history_service.dart | Dev 3 uniquement |
| HistoryViewModel | lib/presentation/providers/history_vm.dart | Dev 3 uniquement |
| HistoryScreen | lib/presentation/screens/history_screen.dart | Dev 3 uniquement |
| TransactionTile (widget) | lib/presentation/widgets/transaction_tile.dart | Dev 3 uniquement |
| Test SecurityService | test/security_service_test.dart | Equipe |
| Test HistoryService | test/history_service_test.dart | Equipe |

# 4. Workflow Git & Pull Requests

## 4.1 Structure des Branches

| Branche | Role | Merge vers |
| --- | --- | --- |
| main | Production stable. Aucun commit direct. | — |
| develop | Integration equipe. Toujours buildable. | main (release) |
| feature/dev1-fondations-creation | Branche Dev 1 — fondations + creation jeton | develop via PR |
| feature/dev2-transfert-nfc-bluetooth | Branche Dev 2 — NFC, Bluetooth, ecran transfert | develop via PR |
| feature/dev3-securite-historique | Branche Dev 3 — securite, historique, persistance | develop via PR |
| hotfix/* | Correctifs urgents uniquement | main + develop |

## 4.2 Conventions de Commits

# Format : type(scope): description en francais # Exemples Dev 1 : feat(fondations): configurer architecture MVVM et Riverpod feat(token): creer modele Token avec Freezed et UUID feat(database): implementer CRUD SQLite pour les jetons feat(creation): ajouter ecran et viewmodel de creation de jeton # Exemples Dev 2 : feat(nfc): implementer encodage NDEF du jeton feat(bluetooth): ajouter decouverte appareils BLE feat(transfert): creer ecran de transfert unifie NFC et Bluetooth fix(nfc): corriger timeout lors de la detection de tag # Exemples Dev 3 : feat(securite): implementer signature HMAC-SHA256 feat(historique): creer service et modele TransactionRecord feat(historique): ajouter ecran avec filtres et recherche fix(persistance): corriger la restauration apres crash # Types autorises : feat ¦ fix ¦ test ¦ refactor ¦ docs ¦ chore ¦ perf

## 4.3 Procedure Pull Request vers develop

# === ETAPE 1 : Rebase sur develop avant de soumettre === git checkout develop git pull origin develop git checkout feature/devX-ma-branche git rebase develop # === ETAPE 2 : Verifications obligatoires === flutter pub get dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs flutter analyze # 0 erreur, 0 warning critique flutter test # tous les tests passent flutter build apk --debug # build reussi # === ETAPE 3 : Push et creation du PR === git push origin feature/devX-ma-branche # Sur GitHub : Base = develop ¦ Compare = feature/devX-ma-branche # Titre : [DEV1/DEV2/DEV3] Description claire de la fonctionnalite # Assigner les 2 autres developpeurs comme reviewers # Au moins 1 approval requis avant le merge # Le createur du PR ne peut pas merger lui-meme

## 4.4 Template de Description PR

## Fonctionnalite implementee <!-- Decrire brievement ce que ce PR apporte a l'application --> ## Couches touchees - [ ] Modele / Domaine - [ ] Repository / Base de donnees - [ ] Service (logique metier) - [ ] ViewModel (Riverpod) - [ ] Ecran / Widget (UI) - [ ] Tests unitaires ## Checklist avant soumission - [ ] flutter analyze : 0 erreur - [ ] flutter test : tous les tests passent - [ ] flutter build apk --debug : build reussi - [ ] Teste manuellement sur emulateur ou appareil reel - [ ] Rebase sur develop effectue ## Ce PR depend de Depends on: #PR_NUMBER (PR fondations Dev 1 si applicable) ## Screenshots (si ecrans modifies) <!-- Ajouter captures avant / apres --> ## Notes pour les reviewers <!-- Points d'attention, choix techniques, limitations connues -->

## 4.5 Regles de Review

- Minimum 1 review approuve avant tout merge

- flutter analyze doit retourner 0 erreur et 0 warning critique

- Tous les tests unitaires doivent passer

- Le reviewer teste le code en local sur sa machine

- Repondre a tous les commentaires avant de re-demander une review

- Le createur du PR ne merge jamais lui-meme son code

- Un PR trop volumineux (> 500 lignes) doit etre decoupe en plusieurs PR

# 5. Utilitaires Partages (crees par Dev 1, utilises par tous)

## 5.1 AppLogger — Log unifie par module

// lib/core/utils/app_logger.dart import 'package:flutter/foundation.dart'; class AppLogger { static void info(String tag, String msg) => kDebugMode ? debugPrint('[INFO][$tag] $msg') : null; static void error(String tag, String msg, [Object? err]) => kDebugMode ? debugPrint('[ERROR][$tag] $msg ¦ $err') : null; static void nfc(String msg) => info('NFC', msg); static void bluetooth(String msg) => info('BT', msg); static void security(String msg) => info('SEC', msg); static void history(String msg) => info('HST', msg); } // Utilisation : AppLogger.nfc('Tag detecte');

## 5.2 Result<T> — Retour typé succes / echec

// lib/core/utils/result.dart sealed class Result<T> { const Result(); } final class Success<T> extends Result<T> { final T data; const Success(this.data); } final class Failure<T> extends Result<T> { final String message; final Exception? exception; const Failure(this.message, [this.exception]); } // Utilisation dans un service : // Result<Token> res = await nfcService.sendToken(token); // switch (res) { // case Success(data: final t) => showSucces(t), // case Failure(message: final m) => showErreur(m), // }

## 5.3 Autres utilitaires recommandes

| Utilitaire | Chemin | Description courte |
| --- | --- | --- |
| TokenValidator | lib/core/utils/token_validator.dart | Valide UUID, valeur > 0, statut, proprietaire avant envoi |
| CryptoHelper | lib/core/utils/crypto_helper.dart | Fonctions statiques : sha256(), hmac(), generateNonce() |
| PermissionHelper | lib/core/utils/permission_helper.dart | Demande NFC, Bluetooth, localisation de facon centralisee |
| DateExtensions | lib/core/utils/date_extensions.dart | isExpired, formatted, isOlderThan(Duration d) |
| AppConstants | lib/core/constants/app_constants.dart | NFC timeout 10s, BT max retry 3, version protocole... |
| AppStrings | lib/core/constants/app_strings.dart | Tous les textes UI centralises pour maintenance facile |

# 6. Structure Projet Flutter

lib/ ├── core/ │ ├── constants/ # AppConstants.dart, AppStrings.dart [Dev 1] │ ├── router/ # app_router.dart (go_router) [Dev 1] │ ├── services/ │ │ ├── nfc_service.dart [Dev 2] │ │ ├── bluetooth_service.dart [Dev 2] │ │ ├── security_service.dart [Dev 3] │ │ └── history_service.dart [Dev 3] │ ├── theme/ # ThemeData light/dark [Dev 1] │ └── utils/ # AppLogger, Result<T>, CryptoHelper... [Dev 1] ├── data/ │ ├── datasources/local/ │ │ ├── database_helper.dart (SQLite) [Dev 1] │ │ └── hive_service.dart [Dev 1] │ └── repositories/ │ └── token_repository_impl.dart [Dev 1] ├── domain/ │ ├── models/ │ │ ├── token.dart (Freezed) [Dev 1] │ │ └── transaction_record.dart (Freezed) [Dev 3] │ └── repositories/ │ └── token_repository.dart (interface abstraite) [Dev 1] └── presentation/ ├── providers/ │ ├── token_creation_vm.dart [Dev 1] │ ├── transfer_vm.dart [Dev 2] │ └── history_vm.dart [Dev 3] ├── screens/ │ ├── home_screen.dart [Dev 1] │ ├── create_token_screen.dart [Dev 1] │ ├── transfer_screen.dart [Dev 2] │ └── history_screen.dart [Dev 3] └── widgets/ ├── token_card.dart (reutilisable) [Dev 1] ├── status_badge.dart (reutilisable) [Dev 1] ├── nfc_animation.dart [Dev 2] ├── bt_device_list.dart [Dev 2] └── transaction_tile.dart [Dev 3]

# 7. Checklist de Livraison

## Dev 1 — Fondations & Creation

- Architecture MVVM + Riverpod operationnelle

- Modele Token Freezed genere sans erreur

- CRUD SQLite et Hive fonctionnel

- Utilitaires partages (AppLogger, Result<T>, AppConstants) disponibles

- go_router configure avec toutes les routes

- Ecran creation de jeton fonctionnel

- Widget TokenCard et StatusBadge disponibles pour Dev 2 et Dev 3

- Tests unitaires : TokenRepository + TokenCreationViewModel

- PR feature/dev1 merge sur develop

## Dev 2 — Transfert NFC & Bluetooth

- NFCService : encodage NDEF, lecture, ecriture, timeout fonctionnels

- BluetoothService : scan, appairage, envoi, reception, ACK fonctionnels

- Gestion complete des erreurs NFC et Bluetooth

- TransferScreen avec selection NFC / Bluetooth operationnelle

- Integration SecurityService (Dev 3) pour valider les jetons recus

- Tests sur appareils reels (pas seulement emulateur)

- Tests unitaires NFCService et BluetoothService

- PR feature/dev2 merge sur develop

## Dev 3 — Securite & Historique

- SHA-256 et HMAC implementes et testes

- Anti-duplication et anti-rejeu fonctionnels

- SecurityService disponible et integre par Dev 2

- HistoryService : enregistrement et lecture des transactions

- HistoryScreen avec filtres, recherche et detail de transaction

- Persistance hors ligne et recuperation apres crash

- Tests unitaires SecurityService et HistoryService

- PR feature/dev3 merge sur develop

## Livraison Finale (tous)

- APK debug + APK release generes sans erreur

- AAB (Android App Bundle) genere

- README avec instructions de setup et d'utilisation

- Rapport de tests (unitaires + integration + tests manuels)

- Code source tague v1.0.0 sur la branche main

RAPPEL : Chaque developpeur est responsable de sa fonctionnalite de bout en bout (service + viewmodel + ecran + tests). Aucun commit direct sur develop ou main. Tout passe par Pull Request avec review obligatoire.